# Projeto NR1 AI – Plano Diretor de Desenvolvimento

## Objetivo

Desenvolver uma plataforma especialista para elaboração automática da documentação da NR-1 (GRO/PGR), baseada em regras técnicas, banco de conhecimento estruturado e geração automática de documentos.

# Estrutura Geral do Projeto

NR1-AI/

├── 00-PROJETO/
│   ├── Visao-Geral.md
│   ├── Roadmap.md
│   ├── Arquitetura.md
│   ├── Requisitos.md
│   ├── Regras-de-Negocio.md
│   └── Glossario.md
│
├── 01-CONHECIMENTO/
│   ├── Banco-Mestre-Riscos/
│   ├── Banco-Mestre-CNAE/
│   ├── Banco-Mestre-Maquinas/
│   ├── Banco-Mestre-Produtos/
│   ├── Banco-Mestre-EPI/
│   ├── Banco-Mestre-EPC/
│   ├── Banco-Mestre-Treinamentos/
│   └── Banco-Mestre-Documentos/
│
├── 02-MOTOR/
│   ├── Perguntas.md
│   ├── Fluxos.md
│   ├── Regras.md
│   ├── Classificacao.md
│   └── Motor-Decisao.md
│
├── 03-DOCUMENTOS/
│   ├── Inventario.md
│   ├── PlanoAcao.md
│   ├── PGR.md
│   ├── OrdemServico.md
│   ├── APR.md
│   ├── Cronograma.md
│   └── Relatorios.md
│
├── 04-INTERFACE/
│   ├── Dashboard.md
│   ├── Cadastro.md
│   ├── Entrevista.md
│   ├── Preview.md
│   └── Exportacao.md
│
├── 05-BANCO-DADOS/
│   ├── Modelo.sql
│   ├── Tabelas.md
│   ├── Relacionamentos.md
│   └── Dicionario.md
│
├── 06-API/
│
├── 07-TESTES/
│
├── 08-EXPORTACAO/
│
└── 09-DEPLOY/

# FASE 1 — Fundação

## Objetivo

Criar toda a engenharia da plataforma.

### Entregáveis

- Manual Mestre

- Arquitetura

- Regras de Negócio

- Fluxo do Usuário

- Modelo de Dados

- Roadmap

Status: Em andamento.

# FASE 2 — Banco Mestre de Conhecimento

Esta será a maior fase do projeto.

## Volume 01

Banco Mestre de Perigos

Meta:

- 800 perigos catalogados.

Cada registro conterá:

- ID

- Nome

- Categoria

- Descrição

- Agente

- Fonte Geradora

- Consequências

- CNAEs

- Setores

- Funções

- Atividades

- Máquinas

- Produtos

- EPIs

- EPCs

- Treinamentos

- Documentos

- Referências

- Versão

## Volume 02

Banco Mestre de Máquinas

Meta:

- 2.000 máquinas.

Cada máquina possuirá:

- Cadastro

- Riscos

- Controles

- Checklist

- Inspeções

- Treinamentos

- Relação com documentos

## Volume 03

Banco Mestre de Produtos Químicos

Meta:

- 1.000 produtos.

Cada registro conterá:

- Nome

- CAS

- Fabricante

- Classificação

- Perigos

- Armazenamento

- EPIs

- EPCs

- Emergência

- Documentos

## Volume 04

Banco Mestre de CNAEs

Meta:

Todos os CNAEs relevantes.

Cada registro possuirá:

- Atividades

- Setores

- Riscos mais frequentes

- Perguntas específicas

- Documentos normalmente gerados

## Volume 05

Banco Mestre de EPIs

Meta:

Todos os EPIs utilizados no sistema.

## Volume 06

Banco Mestre de EPCs

## Volume 07

Banco Mestre de Treinamentos

# FASE 3 — Entrevista Inteligente

Objetivo:

Criar um mecanismo de perguntas adaptativas.

Fluxo:

Empresa

↓

Setores

↓

Funções

↓

Atividades

↓

Máquinas

↓

Produtos

↓

Perigos

↓

Riscos

↓

Documentos

Nenhuma pergunta será fixa.

Todas dependerão das respostas anteriores.

# FASE 4 — Motor de Decisão

Transformará respostas em documentos.

Exemplo:

Existe soldagem?

↓

SIM

↓

Adicionar fumos metálicos

↓

Adicionar risco químico

↓

Solicitar exaustão

↓

Solicitar respirador

↓

Gerar Inventário

↓

Gerar Plano de Ação

↓

Gerar PGR

Cada regra será documentada e versionada.

# FASE 5 — Geradores

Módulos independentes.

- Inventário

- Plano de Ação

- PGR

- Ordem de Serviço

- APR

- Cronograma

- Relatórios

Todos consumirão os mesmos dados.

# FASE 6 — Interface

Desktop.

Principais telas:

- Login

- Dashboard

- Empresas

- Entrevista

- Inventário

- Plano de Ação

- PGR

- Pré-visualização

- Licenciamento

- Configurações

# FASE 7 — Banco de Dados

Modelo relacional.

Principais entidades:

- Empresa

- Setor

- Função

- Atividade

- Máquina

- Produto Químico

- Perigo

- Risco

- EPI

- EPC

- Treinamento

- Documento

- Revisão

# FASE 8 — Licenciamento

Versão gratuita:

- Cadastro

- Entrevista

- Inventário

- PGR com marca d’água

Versão profissional:

- Exportação DOCX

- Exportação PDF

- Plano de Ação

- APR

- Ordem de Serviço

- Cronograma

- Histórico

- Atualizações

- Suporte

# FASE 9 — Testes

Serão criadas empresas fictícias para validar o sistema.

Exemplos:

- Escritório Administrativo

- Clínica

- Restaurante

- Oficina Mecânica

- Metalúrgica

- Hospital

- Indústria Alimentícia

- Depósito Logístico

- Construção Civil

Cada cenário servirá como caso de teste para validar o Motor de Decisão e os documentos gerados.

# Ordem Oficial de Desenvolvimento

- Arquitetura

- Banco Mestre de Riscos

- Banco Mestre de CNAEs

- Banco Mestre de Máquinas

- Banco Mestre de Produtos Químicos

- Banco Mestre de EPIs

- Banco Mestre de EPCs

- Banco Mestre de Treinamentos

- Questionário Inteligente

- Motor de Decisão

- Inventário de Riscos

- Plano de Ação

- PGR

- Ordem de Serviço

- APR

- Interface

- Banco de Dados

- API

- Testes

- Versão 1.0